- Pilotna študija »Vzpostavitev Wastebase«

- predstavitev podatkov o odpadkih v Sloveniji

- Sestanek, 05.05.2004

- Udeleženci:

- Barbara Bernard, ARSO

Andreja Vihtelič, ARSO

Aleš Veršič, ARSO

Peter Lamut, Comland d.o.o.

- Sklepi:

- Prezentacija projekta na ARSO:

  - Datum predstavitve 21.5.2004,

  - Predstaviti namen projekta in produkte: spletno stran, promocijski letak, bolj podrobna predstavitev vmesnika za prenos podatkov in baze Oracle (delovanje, pomanjkljivosti, težave, ki so se pojavile med izvedbo),

  - Projektor in prenosnik z dostopom do interneta, Oraclove baze in z naloženo aplikacijo za prenos podatkov priskrbi ARSO,

- Zaključno poročilo o projektu:

    - Krajši opis spletne predstavitve in promocijskega letaka,

    - Bolj podroben opis:

    - postopkov in problemov pri prehodu iz osnovnih Accessovih baz do Oraclove baze

      - opis, kateri koraki pri celotnem postopku prenosa podatkov in izdelave spletne predstavitve so avtomatski, katere je treba ročno izvesti,

      - vmesnika za prenos podatkov, sklicevanje tudi na uporabniška navodila, v katerem je podrobno opisana sama uporaba aplikacije;

      - Opis težav, ki so se pojavile pri razvoju vmesnika, in opis težav, ki se lahko pojavijo pri prenosu podatkov iz Accessa v Oracle ter pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za nemoten prenos (npr. pravilna poimenovanja stolpcev v Accessovi bazi),

    - Oracle baze, zgradbe, ki bo omogočila poročanje, vključitev orodij za analize, spremljanje trendov.

    - Poročilo mora biti izdelano do cca. 20. maja, ARSO ga v roku enega tedna pregleda in predlaga morebitne popravke, nakar morata biti zahtevana CD-ja z zaključnim poročilom končana do konca meseca.

2.a. Preučitev smernic za prihodnost,  z oceno stroškov za prehod na skupno Oracle bazo, s priključenimi aplikacijami, ki ustrezajo funkcionalnosti sedanjih in omogočajo nove za dinamično predstavitev na spletu in avtomatsko izdelavo poročil. Na primer:

- vključitev ustreznih šifrantov (PRS, RPE),

      - opis postopka pregleda in popravljanja nekvalitetnih podatkov,

      - prilagoditve osnovnih baz za prehod na Oracle,

      - izdelave relacij v Oracle bazi,

      - izdelave aplikacije za vnos podatkov s strani vsebincev v Oracle bazo (podobno, kot dosedaj v Access) in generiranje raznih poročil,

      - dinamične spletne predstavitve iz Oracle baze, (tudi razmislek v smeri razvoja in uporabe spletnega servisa),

      - vključitev orodij za analize, povpraševanja in spremljanje trendov.