Pilotna študija »Vzpostavitev Wastebase«

predstavitev podatkov o odpadkih v Sloveniji

Sestanek, 13.8.2003

Udeleženci:

Barbara Bernard, ARSO

Bojana Vovk, Comland d.o.o.

Sklepi:

- Prvi mejnik je dne 19.8.2003. Takrat je izvajalec dolžan:

  - Izdati prvo fakturo

  - Oddati poročilo o napredku

  - Pokazati osnutek spletne predstavitve

- V času do konca avgusta 2003 se izdela

  - Spletna predstavitev – brez povezave z realnimi podatki

  - Splošen vmesnik za uvoz in izvoz podatkov. V tem času bo slonel na testni bazi, naročnikovim bazam se bo prilagodil naknadno.

- Kart ne bomo izdelali v naprej. Dokler ne dobimo dostopa do podatkov, tudi kart ne moremo izdelati. Glede formata se bomo dogovorili kasneje.