Pilotna študija »Vzpostavitev Wastebase«

predstavitev podatkov o odpadkih v Sloveniji

Uvodni sestanek, 5.8.2003

Udeleženci:

Barbara Bernard, ARSO

Katja Buda, ARSO

Albert Kolar, ARSO

Mateja Pavček, Comland d.o.o.

Bojana Vovk, Comland d.o.o.

Na uvodnem sestanku je naročnik seznanil izvajalca z zahtevami za postavitev spletne strani:

- podatkovno skladišče za podatke o ravnanju z odpadki, instalacija na strežnik, prilagoditev obstoječih baz za izvoz v XML

- grafični vmesniki, geografske karte z možnostjo zoomiranja

- priprava indikatorjev (naročnik jih mora izbrati)

- zaključno poročilo, dokumentacija

- izdelava promocijskega letaka

Predstavljene so bile druge spletne strani s podobno vsebino.

Zaradi dopustov bodo nekatere podrobnosti natančneje definirane v septembru 2003. To bo vplivalo na potek dela izvajalca v vmesnem času.

Sklepi:

- Delovni sestanki se izvajajo po potrebi oziroma v skladu s sprotnimi dogovori.

- Zaključnemu poročilu se priložijo zapisniki sestankov.

- Naročnik mora izvajalca seznaniti s podatki, ki so potrebni za izračun indikatorjev in predložiti ustrezno dokumentacijo. Določiti je treba, kateri indikatorji bodo predstavljeni na spletni strani.

- Glede poteka dela je določeno:

  - Izvajalec bo najprej analiziral obstoječe podatke in spletne strani s podobno vsebino.

  - V začetni fazi bodo ustvarjeni osnutki  grafičnega vmesnika ter kart.

  - Podatkovna baza bo zaradi dopustov kreirana naknadno. Vsebovala bo podatke iz že obstoječih baz ter podatkov, ki so potrebni za izračun indikatorjev  (manjkajoče podatke priloži izvajalec naknadno).

- V kolikor se izbere tehnologija za prikaz geografskih kart, kakršne naročnik že uporablja na drugih spletnih straneh, bo naročnik izvajalcu posredoval že obstoječe karte za vključitev na spletno stran.